Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ⊠ | □ | (Đã rõ các tiêu chí cơ bản về tiêu đề và trạng thái ban đầu) |
| LS03 | □ | ⊠ | Hệ thống xử lý thế nào khi hai khách hàng đặt mua đồng thời sản phẩm cuối cùng còn lại trong kho? |

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Độ phức tạp tương đương LS02 do chỉ tập trung tạo phiên và gán trạng thái 'Sắp diễn ra' cơ bản, không xử lý chuyển đổi trạng thái phức tạp. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 5 | Phức tạp hơn LS02 và LS01 do phải xử lý logic tạo đơn, kiểm tra tồn kho, trừ/hoàn tồn và cơ chế tranh chấp đồng thời, nhưng phạm vi vẫn nằm trong tầm kiểm soát của team. |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" cho mọi User Story là sai nguyên bản của Agile. Story Point thực ra đo lường độ phức tạp, khối lượng công việc và mức độ rủi ro tổng thể của một tính năng dựa trên sự so sánh tương đối giữa các Story, chứ không phải thời gian làm việc tuyệt đối. Thay vào đó, Scrum Team sử dụng Velocity (tổng số Story Point hoàn thành thực tế trong các Sprint trước) để dự báo khối lượng công việc có thể đưa vào Sprint tiếp theo một cách linh hoạt, hoàn toàn không cần quy đổi Story Point ra số giờ cố định.